# **MEDTWT Sprint Doku Sprint #3**

## Ziele des Sprints:

* Startscreen fertig entwickeln
* Equipment Seite umsetzen/anfangen
* Guess the Song beginnen

### Ergebnisse:

* Startseite zu 95% fertig
* Guess the Song Algorithmus angefangen zu entwickeln
* Guess the Song styling weiterentwickelt
* Equipment Seite etwas untergegangen

Da ich den Umfang meines nächsten Vorgehens ein wenig unterschätzt habe, sind die Ergebnisse etwas weniger als erwartet. Alles andere habe ich mir für den weiteren Verlauf des Projektes vorgenommen.

## Ziele für den nächsten Sprint:

* Startseite finalisieren
* Guess the Song Page ausbauen
* Artists Page anfangen

### GitHub Statistik:

## Commits:

Ein Bild, das Screenshot, Text, Diagramm, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

## Code frequency:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Diagramm enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.